平顶山市新城区教育体育局关于2022年一般债券使用情况信息公开

2022年新城区兰馨路小学建设项目发行一般债券3000万元。

- 项目单位：平顶山市新城区教育体育局。

- 2、项目建设内容：用地面积28116.50㎡，建筑面积15253.47平方米，36个教学班，可容纳学生1620人。主要建设内容包括:教学楼，办公楼，风雨操场，场区工程等。

- 3、债券资金发行使用情况：2022年发行使用一般债券3000万元，债券期限7年，年利率2.88%。截止目前，该项目债券资金已实际支出1930万元，剩余1070万元。

- 4、项目实施进度情况：截至2023年末项目已完工，已于2023年秋季开学投入使用。

2024年6月4日